Raport de activitate al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru anul 2015

Agenția Națională pentru Locuințe este o instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară și care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice.

Principalele obiective ale A.N.L., stabilite prin Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constau în promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe, realizarea unor montaje financiare, atragerea şi administrarea resurselor financiare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere, inițierea si dezvoltarea, în condițiile pieței a unor programe de construcții locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară, administrarea şi exploatarea locuinţelor realizate în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat. Resursele ANL se pot constitui din alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, sume încasate din rate şi dobânzi aferente creditelor acordate din resursele  agenţiei, sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, venituri din plasamente în titluri de stat şi depozite bancare, sume acumulate drept garanţie de bună execuţie în cadrul decontării lucrărilor de investiţii, alte resurse legal constituite. ANL are ca parteneri autorităţile publice locale şi centrale, instituţii financiare (bănci, societăţi de asigurare), societăți de proiectare (execută serviciile de proiectare), firme de construcţii (execută lucrările de construcţii şi montaj) şi furnizori de utilităţi (alimentare cu apă, energie electrică, gaze etc.).

ANL implementează, începând cu anul 2001, programe de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii și aici regăsim, inclusiv, programele pentru tinerii specialiști din sănătate, învățământ și apărare națională, locuințe prin credit ipotecar, locuințe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, locuințe sociale pentru comunitățile de romi și programul „Renașterea satului românesc”.

Programele de construcții locuințe „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti” și „Locuințe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” nu au fost bugetate în perioada 2013-2015.

Prezentul raport priveste activitățile derulate de ANL în cadrul programelor gestionate pe parcursul anului 2015.

I.    LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

Programul, implementat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, are în vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror venituri nu le permit accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei, în acelaşi timp asigurându-se şi o stabilitate a tinerilor specialişti. Aceste locuinţe se realizează pe terenuri transmise în folosinţa gratuită a ANL de către consiliile locale, aceste autorităţi urmând să asigure lucrările tehnico-edilitare în condiţiile legii.

Conform datelor furnizate de către autorităţile publice locale au fost inventariate la nivelul întregii ţări un număr de peste 130.000 cereri din partea tinerilor, în baza de date a ANL fiind înregistrate propuneri ale autorităţilor publice locale pentru circa 87.000 apartamente. Fondurile utilizate în anul 2015 au fost de 87.543,904 mii lei.

Obiective stabilite în 2015

- Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie din anii anteriori;

- Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi;

- Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

- Recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie.

Realizări în 2015

S-au demarat lucrările la 707 unități locative.

Se aflau în execuție 1.149 unități locative.

Au fost recepționate un număr de 733 unități locative.

II.   LOCUINȚE SOCIALE PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMI

Având în vedere prevederile programului de incluziune socială în România şi necesitatea de îmbunătăţire a accesului comunităţilor de romi la o locuinţă decentă şi servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de încălzire s-a considerat necesar ca, în primă fază, să se iniţieze un programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” reprezintă o componentă experimentală a programului de incluziune socială în România şi are în vedere implementarea unor proiecte pentru construcţia de locuinţe sociale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii stabilite de M.D.R.A.P. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Agenţia Naţională pentru Romi.

Realizarea şi implementarea acestui program are ca bază un Acord-cadru încheiat între Agenţia Naţională pentru Romi şi M.D.R.L., HG nr. 1237/2008 şi Ordinul M.D.R.L. nr. 266/2009 privind stabilirea criteriilor de evaluare specifice şi de prioritizare a proiectelor de investiţii din cadrul programului-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Construcţia de locuinţe sociale prevăzute în program se realizează prin obiective de investiţii publice promovate şi derulate de către ANL cu finanţare din surse ale bugetului de stat, alocate cu această destinaţie prin bugetul MDRAP. Fondurile utilizate în anul 2015 au fost de 20.071,306 mii lei.

Obiective stabilite la începutul anului 2015

- Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi.

Realizări în 2015

S-au demarat lucrările la 140 unități locative.

Se aflau în execuție 168 unități locative.

Au fost recepționate un număr de 42 unități locative.

III.   LOCUINȚE ÎN PROPRIETATE CU CREDIT IPOTECAR

Programul Locuinţe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor cu cetăţenie româna, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care doresc să cumpere o locuinţa construită prin ANL. Pentru a putea beneficia de o locuinţă construită prin acest program, este nevoie de finanţare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) şi de un credit ipotecar (contractat de la băncile partenere).

Locuinţele construite prin acest program pot fi apartamente sau case individuale, construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către consiliile locale pe durata execuţiei lucrărilor. De asemenea, consiliile locale asigură utilitaţile pentru cartierele cu locuinţe construite prin Programul Credit ipotecar.

Obiective stabilite la începutul anului 2015

- continuarea lucrărilor la amplasamentele aflate în execuţie;

- pregătirea de noi proiecte, în vederea demarării, contractării şi execuţiei acestora în perioada 2015-2016;

- recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

- recepţia finală la obiectivele pentru care a expirat perioada de garanţie;

- acţiuni ANL şi discuţii cu autorităţile publice locale în vederea începerii şi/sau finalizării

lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2015 în vederea atingerii acestor obiective:

- continuare şi finalizare lucrări la amplasamentele aflate în execuţie

- S-au făcut demersurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la amplasamentele vechi, începute înainte de anul 2008, în vederea predării lor către beneficiari.  La această dată s-au finalizat toate amplasamentele începute înainte de 2008, cu excepţia locuinţelor din cartierul Henri Coandă-Bucureşti;

- La începutul anului 2015, în acest cartier se aflau în diverse stadii de execuţie un număr de 935 unităţi locative (828 case şi 107 apartamente).

- continuare şi finalizare execuţie utilităţi

- pe tot parcursul anului 2015, ANL a sprijinit în permanenţă acţiunile tuturor factorilor implicaţi în execuţia reţelelor de  utilităţi (apă, canalizare,gaze naturale) şi drumuri  în cartierul Henri Coandă, urmând ca acestea să se realizeze conform planurilor coordonatoare aprobate de Primăria Municipiului Bucureşti.

- Realizarea rețelelor de apă, canalizare, drumuri interioare și iluminat public în cartierul Henri Coandă reprezintă obiectul investiției derulate de Primăria Municipului București, contractul fiind atribuit unor asocieri de firme reprezentate de CO.GE.FA SPA Italia, conform contractelor nr.729/30.12.2013 (Voluntari), respectiv 731/30.12.2013 (sector 1), termenele asumate de ofertantul câştigător fiind de 67 zile lucrătoare pentru proiectare si 265 zile lucrătoare pentru execuţie lucrări, de la emiterea ordinului de începere de către autoritatea contractantă. În anul 2015 Primăria Municipului București a obţinut certificatul de urbanism, avizele solicitate prin acesta şi autorizaţia de construire pentru lucrările de pe lotul I - sector 1, mun. Bucureşti. Acţiunile SC COVI CONSTRUCT 2000 SRL, operatorul de gaze naturale pe zona Voluntari a cartierului şi  SC DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL, operatorul de gaze naturale pe zona sector 1 a cartierului sunt într-un stadiu avansat pentru obţinerea autorizaţiei de construire, necesară pentru începerea lucrărilor.