Raport de activitate al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru anul 2016

Agenția Națională pentru Locuințe este o instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară și care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Principalele obiective ale A.N.L., stabilite prin Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constau în promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe, realizarea unor montaje financiare, atragerea şi administrarea resurselor financiare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere, inițierea si dezvoltarea, în condițiile pieței a unor programe de construcții locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară, administrarea şi exploatarea locuinţelor realizate în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat. 	Resursele ANL se pot constitui din alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, sume încasate din rate şi dobânzi aferente creditelor acordate din resursele  agenţiei, sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, venituri din plasarea resurselor proprii și a altor resurse atrase în titluri de stat şi depozite bancare, sume acumulate drept garanţie de bună execuţie în cadrul decontării tuturor contractelor încheiate de ANL, donații ale persoanelor fizice și juridice, române sau străine, alte resurse legal constituite. ANL are ca parteneri autorităţile publice locale şi centrale, instituţii financiare (bănci, societăţi de asigurare), societăți de proiectare (execută serviciile de proiectare), firme de construcţii (execută lucrările de construcţii şi montaj) şi furnizori de utilităţi (alimentare cu apă, energie electrică, gaze etc.).

ANL implementează, începând cu anul 2001, programe de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii și aici regăsim, inclusiv, programele pentru tinerii specialiști din sănătate, învățământ și apărare națională, locuințe prin credit ipotecar, locuințe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, locuințe sociale pentru comunitățile de romi, programul „Renașterea satului românesc”, la care se  adaugă din anul 2016 un program nou, Programul ”Construcția de locuințe de serviciu”. Acest ultim program a fost introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu". Beneficiarii programului sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Programele de construcții locuințe „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti” și „Locuințe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” nu au fost bugetate în perioada 2013-2016.

Prezentul raport privește activitățile derulate de ANL în cadrul programelor gestionate pe parcursul anului 2016.

I.    LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

Programul, implementat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, are în vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror venituri nu le permit accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei, în acelaşi timp asigurându-se şi o stabilitate a tinerilor specialişti. Aceste locuinţe se realizează pe terenuri transmise în folosinţa gratuită a ANL de către consiliile locale, aceste autorităţi urmând să asigure lucrările tehnico-edilitare în condiţiile legii.

Fondurile utilizate în anul 2016 au fost de 90.350,891 mii lei.

Obiective stabilite în 2016

- Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie din anii anteriori;

- Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi;

- Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

- Recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie.

Realizări în 2016

S-au demarat lucrările la 720 unități locative.

Se aflau în execuție 1.881 unități locative.

Au fost recepționate un număr de 667 unități locative.

II.   LOCUINȚE SOCIALE PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMI

Având în vedere prevederile programului de incluziune socială în România şi necesitatea de îmbunătăţire a accesului comunităţilor de romi la o locuinţă decentă şi servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de încălzire s-a considerat necesar ca, în primă fază, să se iniţieze un programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” reprezintă o componentă experimentală a programului de incluziune socială în România şi are în vedere implementarea unor proiecte pentru construcţia de locuinţe sociale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii stabilite de M.D.R.A.P. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Agenţia Naţională pentru Romi.

Realizarea şi implementarea acestui program are ca bază un Acord-cadru încheiat între Agenţia Naţională pentru Romi şi M.D.R.L., HG nr. 1237/2008 şi Ordinul M.D.R.L. nr. 266/2009 privind stabilirea criteriilor de evaluare specifice şi de prioritizare a proiectelor de investiţii din cadrul programului-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Construcţia de locuinţe sociale prevăzute în program se realizează prin obiective de investiţii publice promovate şi derulate de către ANL cu finanţare din surse ale bugetului de stat, alocate cu această destinaţie prin bugetul MDRAP. Fondurile utilizate în anul 2016 au fost de 7.808,759 mii lei .

Obiective stabilite la începutul anului 2016

- Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi.

Realizări în 2016

S-au demarat lucrările la 21 unități locative.

Se aflau în execuție 147 unități locative.

Au fost recepționate un număr de 126 unități locative.

III.   LOCUINȚE ÎN PROPRIETATE CU CREDIT IPOTECAR

Programul Locuinţe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor cu cetăţenie româna, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care doresc să cumpere o locuinţa construită prin ANL. Pentru a putea beneficia de o locuinţă construită prin acest program, este nevoie de finanţare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) şi de un credit ipotecar (contractat de la băncile partenere).

Locuinţele construite prin acest program pot fi apartamente sau case individuale, construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către consiliile locale pe durata execuţiei lucrărilor. De asemenea, consiliile locale asigură utilitaţile pentru cartierele cu locuinţe construite prin Programul Credit ipotecar.

Obiective stabilite la începutul anului 2016

- continuarea lucrărilor la amplasamentele aflate în execuţie;

- pregătirea de noi proiecte, în vederea demarării, contractării şi execuţiei acestora în perioada 2016-2017;

- recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

- recepţia finală la obiectivele pentru care a expirat perioada de garanţie;

- acţiuni ANL şi discuţii cu autorităţile publice locale în vederea începerii şi/sau finalizării

lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2016 în vederea atingerii acestor obiective:

- continuare şi finalizare lucrări la amplasamentele aflate în execuţie

- S-au făcut demersurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la amplasamentele vechi, începute înainte de anul 2008, în vederea predării lor către beneficiari.  La această dată s-au finalizat toate amplasamentele începute înainte de 2008, cu excepţia locuinţelor din cartierul Henri Coandă-Bucureşti;

- La începutul anului 2016, în acest cartier se aflau în diverse stadii de execuţie un număr de 901 unităţi locative (795 case şi 106 apartamente).

- continuare şi finalizare execuţie utilităţi

- pe tot parcursul anului 2016, ANL a sprijinit în permanenţă acţiunile tuturor factorilor implicaţi în execuţia reţelelor de  utilităţi (apă, canalizare,gaze naturale) şi drumuri  în cartierul Henri Coandă, urmând ca acestea să se realizeze conform planurilor coordonatoare aprobate de Primăria Municipiului Bucureşti.

- Realizarea rețelelor de apă, canalizare, drumuri interioare și iluminat public în cartierul Henri Coandă reprezintă obiectul investiției derulate de Primăria Municipului București, contractul fiind atribuit unor asocieri de firme reprezentate de CO.GE.FA SPA Italia, conform contractelor nr.729/30.12.2013 (Voluntari), respectiv 731/30.12.2013 (sector 1), termenele asumate de ofertantul câştigător fiind de 67 zile lucrătoare pentru proiectare si 265 zile lucrătoare pentru execuţie lucrări, de la emiterea ordinului de începere de către autoritatea contractantă. Primăria Municipiului București a lansat ordinul de începere a lucrărilor - reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi drumuri aferente ansamblului Henri Coandă, pentru lot 1- zona sector 1 a Municipiului București, în data de 15.03.2016, iar la sfarșitul anului 2016, acestea erau realizate în proporție de 11%. Pentru zona Voluntari a cartierului, la sfarșitul anului 2016, etapa de proiectare nu era finalizată. Prin actul adițional nr.1 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr.729/30.12.2013, încheiat între Primăria Municipiului București și asocierea CO.GE.FA, s-a stabilit ca ordinul de începere pentru partea de execuție va fi lansat după clarificarea situației juridice a terenurilor aflate în prezent pe raza teritorială a Consiliului Județean Ilfov și a orașului Voluntari, dar nu mai târziu de 30.04.2017.

- SC Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul de gaze naturale pe zona sector 1 a cartierului Henri Coandă, a obținut autorizația de construire, urmând să se stabilească un plan de coordonare cu furnizorii de utilități( apă, canal, electricitate), premergător începerii execuției rețelei de gaze naturale. SC COVI CONSTRUCT 2000 SRL, operatorul de gaze naturale pe zona Voluntari a cartierului, a obținut toate avizele necesare și așteaptă eliberarea autorizației de construire pentru începerea lucrărilor.