Raport de activitate al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru anul 2018

Agenția Națională pentru Locuințe este o instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară și care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Principalele obiective ale A.N.L., stabilite prin Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constau în promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe, realizarea unor montaje financiare, atragerea şi administrarea resurselor financiare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere, inițierea si dezvoltarea, în condițiile pieței a unor programe de construcții locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară, administrarea şi exploatarea locuinţelor realizate în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat. 	Resursele ANL se pot constitui din alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, sume încasate din rate şi dobânzi aferente creditelor acordate din resursele  agenţiei, sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, venituri din plasarea resurselor proprii și a altor resurse atrase în titluri de stat şi depozite bancare, sume acumulate drept garanţie de bună execuţie în cadrul decontării tuturor contractelor încheiate de ANL, donații ale persoanelor fizice și juridice, române sau străine, alte resurse legal constituite. ANL are ca parteneri autorităţile publice locale şi centrale, instituţii financiare (bănci, societăţi de asigurare), societăți de proiectare (execută serviciile de proiectare), firme de construcţii (execută lucrările de construcţii şi montaj) şi furnizori de utilităţi (alimentare cu apă, energie electrică, gaze etc.).

ANL implementează, începând cu anul 2001, programe de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii și aici regăsim, inclusiv, locuințele pentru tinerii specialiști din sănătate, învățământ și apărare națională, locuințe prin credit ipotecar, locuințe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, locuințe sociale pentru comunitățile de romi, programul „Renașterea satului românesc”, la care se  adaugă din anul 2016 un program nou, Programul ”Construcția de locuințe de serviciu”. Acest ultim program a fost introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu". Beneficiarii programului sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Programele de construcții locuințe „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti” și „Locuințe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” nu au fost bugetate în perioada 2013-2018.

Prezentul raport privește activitățile derulate de ANL în cadrul programelor gestionate pe parcursul anului 2018.

I.    LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

Programul, implementat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, are în vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror venituri nu le permit accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei, în acelaşi timp asigurându-se şi o stabilitate a tinerilor specialişti. Aceste locuinţe se realizează pe terenuri transmise în folosinţa gratuită a ANL de către consiliile locale, aceste autorităţi urmând să asigure lucrările tehnico-edilitare în condiţiile legii.

Fondurile utilizate în anul 2018 au fost de 47.775,35 mii lei.

Obiective stabilite în 2018

- Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie din anii anteriori;

- Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi;

- Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

- Recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie.

Realizări în 2018

- Se aflau în execuție 2500 unități locative.

- Au fost recepționate 406 unități locative.

II.   LOCUINȚE SOCIALE PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMI

Având în vedere prevederile programului de incluziune socială în România şi necesitatea de îmbunătăţire a accesului comunităţilor de romi la o locuinţă decentă şi servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de încălzire s-a considerat necesar ca, în primă fază, să se iniţieze un programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” reprezintă o componentă experimentală a programului de incluziune socială în România şi are în vedere implementarea unor proiecte pentru construcţia de locuinţe sociale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii stabilite de M.D.R.A.P. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Agenţia Naţională pentru Romi.

Realizarea şi implementarea acestui program are ca bază un Acord-cadru încheiat între Agenţia Naţională pentru Romi şi M.D.R.L., HG nr. 1237/2008 şi Ordinul M.D.R.L. nr. 266/2009 privind stabilirea criteriilor de evaluare specifice şi de prioritizare a proiectelor de investiţii din cadrul programului-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Construcţia de locuinţe sociale prevăzute în program se realizează prin obiective de investiţii publice promovate şi derulate de către ANL cu finanţare din surse ale bugetului de stat, alocate cu această destinaţie prin bugetul MDRAP. Fondurile utilizate în anul 2018 au fost de 2500 mii lei din care s-au consumat 1.690,84 mii lei până la data de 31.12.2018.

Obiective stabilite la începutul anului 2018

  - Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi. continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie din anii anteriori;

  - Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi;

  - Finalizarea documentaţiilor, de către autorităţile publice locale, pentru transmiterea terenului, aferent la 21 unităţi locative, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Realizări în 2018

- S-au demarat lucrările la 21 unități locative.

- Se aflau în execuție 84 unități locative.

- Au fost recepționate un număr de 0 unități locative.

III.   LOCUINȚE DE SERVICIU

Locuinţele realizate prin programul guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu sunt destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice centrale şi locale.

Aceste locuinţe de serviciu fac obiectul proprietăţii publice a statului şi sunt administrate de instituţiile publice centrale/locale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile legii.

Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute. Fondurile utilizate în anul 2018 au fost de 1.200 mii lei din care s-au consumat 521,03 mii lei până la data de 31.12.2018.

IV.   LOCUINȚE ÎN PROPRIETATE CU CREDIT IPOTECAR

Programul Locuinţe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor cu cetăţenie româna, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care doresc să cumpere o locuinţa construită prin ANL. Pentru a putea beneficia de o locuinţă construită prin acest program, este nevoie de finanţare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) şi de un credit ipotecar (contractat de la băncile partenere).

Locuinţele construite prin acest program pot fi apartamente sau case individuale, construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către consiliile locale pe durata execuţiei lucrărilor. De asemenea, consiliile locale asigură utilitaţile pentru cartierele cu locuinţe construite prin Programul Credit ipotecar.

Obiective stabilite la începutul anului 2018

- continuarea lucrărilor la amplasamentele aflate în execuţie;

- pregătirea de noi proiecte, în vederea demarării, contractării şi execuţiei acestora;

- recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

- recepţia finală la obiectivele pentru care a expirat perioada de garanţie;

- acţiuni ANL şi discuţii cu autorităţile publice locale în vederea începerii şi/sau finalizării lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2018 în vederea atingerii acestor obiective:

- continuare şi finalizare lucrări la Cartierul Henri Coandă

S-au făcut demersurile necesare pentru finalizarea lucrărilor începute înainte de anul 2018, în vederea predării lor către beneficiari. Probleme majore la acest amplasament au fost:

- întârzieri mari în execuţia utilităţilor, datorate nealocării de fonduri de către autorităţile locale;

- datorită crizei financiare, mulţi constructori au intrat în insolvenţă, aceştia având probleme financiare nu au mai putut susţine execuţia lucrărilor. ANL, pentru a continua lucrările, a fost nevoită să cesioneze lucrările către alţi constructori, determinând astfel un ritm lent de execuţie a lucrărilor şi întârzierea predării locuinţelor către beneficiari;

- la începutul anului 2018, în acest cartier se aflau în diverse stadii de execuţie un număr de 746 unităţi locative (640 case şi 106 apartamente), cu posibilităţi de finalizare în funcţie de terminarea lucrărilor de utilităţi;

- în cursul anului 2018, pentru amplasamentul Henri Coandă au fost efectuate proceduri pentru predarea locuințelor către beneficiari și pentru efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale, încheindu-se un număr total de 151 de documente: un număr de 70 procese verbale de predare-primire a locuințelor către beneficiari, 5 procese verbale/certificate de atestare a stadiului fizic, 38 de procese verbale de procese recepție parțială, 3 procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor (Sector 1), 15 procese verbale la expirarea perioadei de garanție, 6 procese verbale de suspendare a recepției finale și 14 procese verbale de recepție finală.

- pregătire proiecte noi pentru demarare contractări şi execuţie în anul 2018

- în vederea introducerii de noi amplasamente în oferta ANL, s-au purtat discuţii cu autoritățile publice locale pentru amplasamente din Ardud, municipiul Campina;

- au fost încheiate contracte de construire în amplasamentele din municipiul Iași, municipiul Brașov și municipiul Tulcea,

- au fost exprimate intenții pentru promovarea de noi proiecte în municipiul Timișoara.

- continuare şi finalizare execuţie utilităţi

Utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de către autorităţile publice locale, în corelare cu programele de construcţii locuinţe. În anul 2018, s-au întreprins demersuri către autorităţile publice locale, astfel încât viabilizarea amplasamentelor să fie corelată cu termenul de punere în funcţiune a locuinţelor, însă s-au întâmpinat numeroase probleme cu privire la necorelarea lucrărilor de construcţii-montaj cu cele tehnico-edilitare. Pentru buna funcţionare a programelor, este necesară o implicare mai activă a autorităților publice locale în ceea ce privește realizarea lucrărilor de utilităţi (reţele şi branşamente) şi sistematizare, coroborat cu termenul de finalizare a locuințelor, obligație asumată prin contractul încheiat cu ANL.

Cartierul Henri Coandă:

- realizarea rețelelor de apă, canalizare, drumuri interioare și iluminat public în cartier reprezintă obiectul investiției derulate de Primăria Municipiului Bucuresti, contractul fiind atribuit unor asocieri de firme reprezentate de CO.GE.FA SPA Italia, conform contractelor nr. 729/30.12.2013 (Voluntari), respectiv 731/30.12.2013 (sector 1) privind proiectarea şi execuţia utilităţilor în ansamblul de locuinţe Henri Coandă. Termenele asumate de ofertantul câştigător sunt de 67 zile lucrătoare pentru proiectare și 265 zile lucrătoare pentru execuţie lucrări, de la emiterea ordinului de începere de către autoritatea contractantă, termene care însă pot fi modificate prin acte adiţionale în funcţie de condiţiile concrete ce vor fi întâlnite, pe teren, în timpul lucrărilor;

- Primăria Municipiului București a lansat ordinul de începere a lucrărilor – reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi drumuri aferente ansamblului Henri Coandă, pentru lot 1 – zona sector 1 a Municipiului Bucuresti, în data de 15.03.2016 - se continuă lucrările care au fost și în desfășurare în 2018;

- S-au executat rețele de apa și canalizare, rețeaua de gaze (beneficiarii putând să își racordeze locuințele la gaze).

- Pentru lotul 2, zona Voluntari a fost lansat ordinul de începere al lucrărilor, fiind executat 4% din contract.